Notulen voortgangsvergadering week 3

6 april 2016, 15.30

NN1-D06.16

Aanwezig: Jip, Leo, Tim, Monisha

1. Jip doet de opening en het vaststellen van de vergadering
2. In de vorige vergadering is vastgesteld dat we nog wat administratie moesten doen. Dit is nu gedaan.
3. Tim heeft de weekplanning opgebracht tijdens de teamleiders vergadering. De weekplanning bleek hetzelfde als de gewone planning die we al hadden en dit punt is van de te doen lijst geschrapt
4. De activity diagrammen zijn zo goed als af
5. We dachten eerst dat de paper 2 A4’tjes moest zijn. Tijdens de teamleiders vergadering heeft Tim te horen gekregen dat dit nu 4 A4’tjes moet zijn, dus er moeten nog 2 pagina’s aan de al bestaande paper worden toegevoegd.
6. De use cases zijn klaar en op de repository gezet
7. Jip heeft enkele problemen met de bitmap code. De code geeft de verkeerde waardes terug waardoor de robot niet de juiste route rijdt. Tim denkt misschien een oplossing te hebben en gaat haar helpen
8. Leo heeft een aantal nieuwe formules gemaakt voor de gewone code voor scherpe bochten
9. Tim heeft aangegeven dat het laatste weekverslag ook op vrijdagmiddag ingeleverd mag worden maar er is besloten dat we dat liever op donderdag als laatste punt gaan doen.
10. Tim heeft ook meegedeeld dat we activity diagrammen mee mogen nemen naar de demonstratie
11. Tim stelt voor om de testbaan te verschuiven. Deze ligt nu voor het raam en krijgt veel daglicht over zich heen waardoor de robot waarschijnlijk verkeerde waardes krijgt.`
12. De vergadering is afgesloten